**2016 жылы «Қазсушар» РМК-ның Атырау филиалы бойынша «Индер-Миялы» магистральді құбыр жолдары арқылы су тасымалдау қызметінің тарифтік сметаларының орындалуы жөніндегі түсіндірме жазба.**

2016 жылы «Индер-Миялы» магистральді құбыр жолдары арқылы су тасымалдау тарифтік сметада көрсетілген 79,3 мың текше метр көлемдегі судың орнына, сұранысқа және су пайдаланушылармен арадағы келісім-шартқа сәйкес 56,71 мың текше метр көлемде су берілді, су беру көлемі 71,5 % орындалды. Тарифтік сметада көрсетілген 29 342,0 мың тенге шығынның орнына нақты шығын 23 896,3 мың тенге болып, 81,43 % деңгейде шығын жұмсалды. Оның ішінде баптар бойынша төмендегідей:

1. Өндірістік шығындардан 26 327,3 мың тенге шығынның орнына нақты шығын 20 395,17 мың тенге болып, 77,5 % деңгейде шығын жұмсалды:
   1. Жұмыс көлемінің кемуіне байланысты, құрал-жабдықтарды сатып алу 1 884,5 мың теңгенің орнына 1 462,7 мың теңге болды.
   2. Жанар-жағар май, жұмыс көлемінің кемуіне байланысты 1 577,6 мың теңгенің орнына орындалғаны 1 250,65 теңге.
   3. Су пайдаланушылардың суға сұранысының кемуіне байланысты, насос станцияларының су беру көлемі кеміп, әрі электр қуатын үнемдеу бағытында түнгі төменгі тарифте су айдау арқылы тарифтік сметада көрсетілген 6 395,4 мың теңгенің орнына, 3 846,46 мың теңгеге орындалды.

2.1. Еңбек ақы қоры тарифте қаралғаны 13 419,0 мың теңге, орындалғаны 11 532,42 мың теңге.

2.2. Әлеуметтік салық көлемі 1 137,76 мың теңгені құрады.

3. Амортизациялық шығындар тарифте қаралмаған, нақты орындалысы болған жоқ..

4.1. Күрделі жөндеу жұмыстары тарифтік сметада қаралмаған, нақты орындалысы болған жоқ.

5. Қосалқы шығындар тарифте 1 722,30 мың теңге орындалысы 1 165,19 мың теңге болды.

5.1. Байланыс қызметі шығыны тарифте 12,7 мың теңге, орындалысы 103,96 мың теңгені құрады.

5.2.Іс-сапар шығыны тарифте 117,8 мың теңге, орындалысы 84,84 мың теңге.

5.3. Еңбекті қорғау және техника қауіпсіздігі тарифте 61,7 мың теңге, орындалғаны 80,54 мың теңге болды.

5.4. Жер асты су ресурстарын пайдаланғаны үшін төленетін төлем ақы тарифте 811,2 мың теңге, орындалғаны берілген су көлемінің кемуіне байланысты және ҚР Салық Кодексі бойынша базалық төлем ставкасы кемуіне себепті 120,8 мың теңге болды

5.5. Су құбырларын залалсыздандыру жұмыстарына тарифте 225,0 мың тенге, нақты орындалғаны 391,19 мың теңге.

5.6. Міндетті сақтандыру 151,29 мың теңгені құрады.

5.7. Табиғатты қорғау төлемдері бойынша тарифтегі 35,9 мың теңге орнына, орындалғаны 27,99 мың теңге.

5.8. Басқа шығындарға тарифтік сметада 260,5 мың теңге қаралған, орындалғаны 205,1 мың теңге құрады.

1. Әкімшілік шығындар бойынша 3 014,70 мың тенге шығынның орнына нақты шығын 3 500,87 мың тенге болып, 116,12 % деңгейде шығын жұмсалды:

6.1. Әкімшілік қызметкерлердің еңбек ақысы тарифтегі 1 922,10 мың теңге орнына, 2 010,241 мың теңге болды.

6.2. Еңбек ақы қорының әлеуметтік салық көлемі 199,02 мың теңгені құрады.

6.3. Амортизациялық қор - 19,3 мың теңге;

6.4.Уәкіл шығыны, баспасөзге тарифте 10,2 мың теңге қаралған, орындалғаны 11,88 мың теңге.

6.5. Салық төлем ақылары тарифтік сметада көрсетілмеген, нақты көрсеткіші 604,33 мың теңге болып орнындалды.

7.1. Қызмет көрсету бөлімін ұстау қызметкерлерінің еңбек ақысы 596,1 мың теңге.

7.2. Әлеуметтік салық көлемі тарифтегі 276,7 мың теңге орнына 60,0 мың тенге болып орындалды,.

«Индер-Миялы» топтық су құбырымен 2013 жылдың шілде айының 12-ші жұлдызында № 113-НҚ бұйрығымен бекіткен су беру жөніндегі көрсетілетін қызметтердің бір текше метр су жеткізу тарифі 370,0 теңге болды.

Топтық су құбырымен су жеткізу қызметтерінен 29 342,0 мың теңге түсімнің орныны 20 982,33 мың теңге түсім болды (орындалысы 71,5%). Шығын көлемі 23 896,03 мың теңге құрады.

2016 жылы «Индер-Миялы» топтық су құбырымен су жеткізу қызметі 2 913,7 мың теңге зиянмен аяқтады. Зиянмен аяқтаудың басты себебі, су тұтыну мөлшерінің кемуі.

**Атырау филиалының директоры Рысжанов А.Р.**