ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о ходе исполнения Инвестиционной программы на 2017-2021 годы Атырауского филиала РГП «Казводхоз» по состоянию 1 июня 2018 г.

Инвестиционная программа, предусмотренная на  2017-2021гг., Атырауского филиала РГП «Казводхоз» утверждена совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК по Атырауской области и Комитета по водным ресурсам МСХ РК за №99-ОД от 29.07.2016 года.

В 2017 году Инвестиционная программа переутверждена с корректировкой совместным приказом ДКРЕМЗК и ПП по Атырауской области и Комитета по водным ресурсам МСХ РК №35-ОД от 20.09.2017 года.

Цель Инвестиционной программы:

Модернизация объектов водоснабжения Атырауского филиала РГП «Казводхоз».

Общий объем финансовых потребностей за период реализации инвестиционной программы - 175 651,82 тыс.тенге.

В том числе: для реализации программы на 2018 год предусмотрено 29 381,98 тыс.тенге.

Программа направлена на модернизацию объектов система водоснабжения и реализации стратегии комплексного эффективного использование энергетических ресурсов, улучшение качества представляемых услуг. Программа позволит повысить надежность работы системы водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями.

В частности программа включает следующие работы:

I.  По каналам:

- Ремонтно-восстановительные работы оросительно-обводнительных систем  на сумму 6 690,76 тыс.тенге

- Приобретение Трансформатора (КТП) 1000/10-0,4 кВ (один компл.) на –  3 611,61 тыс.тенге.

- Приобретение Трансформатора (КТП) 630/10-0,4 кВ (один компл.) –  2 523,21 тыс.тенге.

II. По ГВ «Миялы-Жангельдино-Жаскайрат»:

- Ремонт узел насосной станции «Жангельдино» на сумму 2 547,31 тыс.тенге.

III. По ГВ  «Индер-Миялы»:

- Ремонт здания насосной станции «Тайсойган» – 12 409,09 тыс.тенге.

IV. по Кояндинскому групповому водопроводу:

- Приобретение сварочного аппарата для сварки полиэтиленовых труб (один ед.)  – 1 600 тыс.тенге.

Реализация мероприятий Инвестиционной программы предполагает достижение следующих результатов:

1. Технологических:

Осуществление ремонтно-восстановительных работы оросительно-обводнительных систем приводить стабильной работе каналов. Достижение технологических показателей по развитию системы водоснабжения улучшить  стабильность услуги сельхозтаворопроизводителям и водопользователям.

2. Социальных:

Повышение качества условий проживание сельского населения и функционирования крестьянских хозяйств.

3. Экономических:

Обеспечение растущей потребности в до потребителей достижением планового объема подачи воды.

В результате реализации инвестиционных проектов, намеченных программой, ожидается повышение устойчивости работы предприятия.

Результат исполнения инвестиционных программ за счет амортизационного отчисления (собственного средства) на 01.06.2018г.

| № п/п | Наименование мероприятий | Сумма | Наименование поставщика и пояснение к выполнению |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонтно-восстановительные работы оросительно-обводнительных систем |  | Планируется осуществить по гос.закупкам в август-сентябрь месяцы текущего года |
| 2 | Приобретение Трансформатора (КТП) 630/10-0,4 Кв – 1 комп |  | Осуществлена гос.закупка с недобросовестным поставщиком ИП «Аділ», заключен договор от 23.02.2018г. Повторно осуществлена гос.закупка и от 10.05.2018г. заключен договор с другим поставщиком |
| 3 | Приобретение Трансформатора (КТП) 1000/10-0,4 Кв – 1 комп. | 2 995,0 тыс.тенге | Осуществлена по низким ценам гос.закупки, соглано акта прием- передачи твоара №180052/00/1 от 23.04.2018г. ТОО «Ай Сервис Транс» |
| 4 | Ремонт узел насосной станции «Жангельдино» |  | Осуществлена гос.закупка от 10.05.2018г., но определен подрядчик работы |
| 5 | Ремонт здания насосной станции «Тайсойган» |  | Осуществлена гос.закупка от 05.05.2018г., но определен подрядчик работы |
| 6 | Приобретение сварочного аппарата для сварки полиэтиленовых труб (1шт.). |  | Осуществлена гос.закупка и от 04.05.2018г. заключен договор с поставщиком |

Директор Атырауского филиала                                       А.Рысжанов

РГП «Казводхоз»