**ОТЧЕТ (доклад)**

**о деятельности на услуги по подачи питьевой воды по магистральным сетям Бокейординского производственного участка ЗКФ РГП «Казводхоз» за 2023 год**

**1) Общая информация**

Бокейординский производственный участок Западно-Казахстанского филиала государственного предприятия по водному хозяйству «Казводхоз» Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан создан путём слияния в республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» в соответствии Постановления Правительства Республики Казахстан № 196 от 28.02.2011 года.

Урдинский групповой водозабор был построен по проекту, составленному институтом «Казгипроводхоз» на основании материалов ТКЗ ПГО «Запказгеология» в 1986 г. по результатам детальной разведки, проведенной Уральской гидрогеологической экспедиции в 1984 г. Водозабор был принят в эксплуатацию Госкомиссией, созданной Приказом облсельхозуправления №25 от 11.01.1993 г. Эксплуатация водозабора была начата в январе 1994 г.

Урдинское месторождение подземных вод находится в северо-западной части обширного песчаного массива Рын-пески, на территории Бокейординского района, в 4 км южнее пос .Сейткали.

Бокейординский производственный участок осуществляет эксплуатацию Урдинского группового водопровода, представляющего собой сложный технологический комплекс по добыче, транспортировке и распределению подземных вод из Урдинского месторождения, населению двух депрессивных районов Бокейординского и Жанибекского.

Водозобор на головном водозаборе осуществляется согласно разрешению на спец. водопользование в KZ17VTE00134134 Жайык-Каспийского БВИ сроком от 29.11.22г. до 31.12.27г.

Эксплуатационные запасы подземных вод было переутверждены (протокол №94 от 14 ноября 2013г.) межрегиональным департаментом геологии и недропользования "ЗАПКАЗНЕДРА" в количестве 6048.м3/сут, 2 207,5тыс. м3/год. Режим работы непрерывный в течение 10000 суток (27лет).

Урдинский групповой водопровод является единственным безальтернативным источником питьевой воды Бокейординского и Жанибеского районов ЗКО.

Приказом Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий № 377-ОД от 1 декабря 2011 года РГП «Казводхоз» включен в республиканский раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий по услугам водохозяйственной системы – подача воды по магистральным трубопроводам, подача воды по распределительным сетям, подача воды по каналам и регулирование поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений.

Основным назначением участка является осуществление хозяйственной деятельности в области водоснабжения.

 Предметом и целью деятельности участка являются:

1.Забор и распределения воды

2.Эксплуатация водопроводов

В соответствии с предметом деятельности участка осуществляет следующие виды деятельности:

1. бесперебойную подачу воды водопотребителям, согласно заключенных договоров с необходимым напором и качеством, соответствующего ГОСТу РК:
2. техническое обслуживание водопроводных сетей, их капитальный и текущий ремонты:
3. оказание платных услуг населению, относящихся к основной деятельности.

**2) Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы**

В 2020 году приказом председателя Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК от 18 сентября 2020года № 135-Н и и.о. руководителем Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по ЗКО от 15 сентября 2020 года №79-ОД «Об утверждении Инвестиционной программы обновления объектов по Бокейординмкому производственному участку Западно-Казахстанского филиала республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан на 2021-2025 годы» была утверждена инвестиционная программа.

С момента утверждения инвестиционной программы произошло резкое увеличение цен на материальные ресурсы, технику и оборудование, что делает невозможной реализацию некоторые мероприятий инвестиционной программы в запланированном объеме.

Помимо этого, в процессе эксплуатации водохозяйственных объектов постоянно происходят изменения, которые невозможно учесть в планах и в результате появляется необходимость изменить мероприятия, заложенные в инвестиционную программу.

 В связи свыше изложенными обстоятельствами, была согласована и утверждена изменение Инвестиционной программы на 2022 год. (Совместный приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополии Министерства национальной экономики РК по ЗКО №86-ОД от 12.10.2022г. и Комитета по водным ресурсам Министерства ЭГ и ПР РК №184-Н от 22.10.2022г.).

Целью инвестиционной программы является проведение обновления основных средств, в рамках реализации стратегии комплексного эффективного использования энергетических ресурсов, улучшения качества предоставляемых услуг.

В качестве источника финансирования инвестиционных проектов, предусмотренных инвестиционной программой, рассматриваются средства амортизационных отчислений Бокейординского ПУ Западно-Казахстанского филиала РГП «Казводхоз».

В рамках Инвестиционной программы Бокейординского ПУ Западно-Казахстанского филиала РГП «Казводхоз» в 2022 году мероприятия по инвест программе были исполнены не полностью. Сроки исполнения были перенесены на следующий календарный 2023 год согласно совместному приказу ДКРЕМ МНЭ РК ЗКО №9-ОД от 10.03.23 и КВР МЭПР РК №58-Н от 14.03.23г.

Плановое выполнение Инвестпрограммы Бокейординского ПУ Западно-Казахстанского филиала на 2022 год составляет –39 589,99 тыс. тенге.

 В рамках Инвестиционной программы Бокейординского ПУ Западно-Казахстанского филиала РГП «Казводхоз» в 2023 году за 2022год были исполнены следующие мероприятия инвестиционной программы:

**1.1** Капитальный ремонт водохозяйственных объектов:

 - ремонт насосной станции I подъема ЗКО, Бокейординский р-н, Урдинский а/о, н.п. Шотангали – 1 объект на сумму 5 765,799тыс. тенге (62,75%). По итогам ГЗ способом запроса ценовых предложений, заложенные оборудования и материалы в инвестиционную программу были предложены по наименьшим ценам.

- ремонт аварийного участка линии электропередач ВЛ-10кВ. к насосной станции I-подъема ЗКО, Бокейординский район, пос. Урдинский а/у, н.п. Шотангали – 1 объекты на сумму 3 046,428 тыс. тенге (103,55%). Заложенные оборудования и материалы в инвестиционную программу были приобретены по итогам ГЗ способом запроса ценовых предложений.

**1.2** Оснащение Бокейординского ПУ специализированными оборудованиями.

Данным мероприятием предусматривается:

**-** Аппарат для сварки с гидравлическим приводом Turan Makina AL 630 (315-630mm) в комплекте 1 единица – 2 592,60 тыс. тенге (55,84%). По итогам ГЗ способом запроса ценовых предложений, аппарат для сварки с гидравлическим приводом был предложен наименьшей цене, аналогичный аппарат в технических характеристиках. Используется при аварийно въездных и строительно-монтажных работах на водохозяйственных объектах предприятия.

Выполнение Инвестиционной программы за 2022 год при плане **39 589,99** тыс. тенге, исполнение составило в 2022году **16 927,65** тыс. тенге (**42,76%**), в 2023году **11 404,83**тыс. тенге (**28,81**%). Всего исполнения инвестиционной программы за 2022год **28 332,48**тыс. тенге (**71,57%)**

На основании выше изложенного можно сделать вывод, что мероприятия Инвестиционной программы по Бокейординскому ПУ ЗКФ РГП «Казводхоз» за 2022год исполнены в полном объеме и намеченные Инвестиционной программой цели достигнуты полностью.

Неисполнение по сумме инвестиционной программы произошло по результатам ГЗ открытым способом и способом запроса ценовых предложений, приобретение основных средств, производилось по наименьшей цене, что привело к экономии денежных средств.

Источником средств выполнения Инвестиционной программы за 2022 год является амортизация. Бюджетных, заемных и других средств нет.

В рамках исполнения мероприятий измененной инвестиционной программы (проектов) от №67-ОД от 19.09.2023г., №218-Н от 25.09.2023г.). по услугам подаче питьевой воды по магистральным водопроводам Бокейординского производственного участка Западно-Казахстанского филиала РГП на ПХВ «Казводхоз» КВР МЭГ ПР за 2023год не исполнено нижеследующие инвестиционная программа как, передвижная авторемонтная мастерская на шасси Газ Садко NEXT.

Неисполнение по инвестиционной программе произошло в результате несостоявшегося открытого конкурса, по причинам отсутствия потенциальных поставщиков, согласно протоколу об итогах № 11151747-ОК1 от 10.01.2024года признана не состоявшимся.

Фактическое выполнение инвестиционной программы за 2023 год при плане **42 361,00**тыс. тенге исполнение **00,0** тыс. тенге (0%).

В связи с не исполнением субъектом мероприятий утвержденной инвестиционной программы по причинам, не зависящих от субъекта, было подана заявка в Департамент Комитета по регулированию естественных монополии и защите конкуренции МНЭ РК по ЗКО о переносе сроков исполнения утвержденной инвестиционной программы 2023года на следующий календарный год. Заявка о переносе сроков исполнения утвержденной инвестиционной программы 2023года на следующий календарный год утверждена совестным приказом ДКРЕМ МНЭ РК ЗКО №12-ОД от 09.02.24 и КВХ МВРИ РК №37-Н от 12.02.24г. Ведутся работы по исполнению мероприятий.

**3) Информация о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы**

Бокейординский производственный участок осуществляет свою деятельность за счет доходов, полученных от реализации услуг по подаче воды, субсидии на питьевую воду.

*За 2023 год получено доходов 199180,0 тыс.тенге, в том числе субсидии – 154962,0 тыс.тенге, от реализации воды – 44812,0 тыс.тенге.*

Основной причиной убытка за 2023 год по Бокейординскому ПУ ЗКФ РГП «Казводхоз» является увеличение расходов по статье «Амортизация», так как:

1. при утверждении тарифной сметы Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК сумма по статье «Амортизация» была уменьшена, чем в поданной заявке нами.
2. переоценка основных средств в 2019 году
3. ввод в эксплуатацию реконструкции водопровода IV очереди

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей** | **Ед. изм.** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2023 год** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы на 2023 год**  | **Отклонение в %** | **Причины отклонения** |
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.** | **тыс.тенге** | **148527,41** | **290948,00** | **195,89** |  |
| **1** | **Материальные затраты, всего, в т.ч.**  | **тыс.тенге** | **26630,79** | **30293,00** | **113,75** |  |
| 1.1 |  сырье и материалы | тыс.тенге | 3085,56 | 4 620,00 | 149,73 | увеличение объема подачи воды, подорожание цен на материалы, ГСМ, запасные части, увеличение ремонтных работ по эксплуатации водопровода в связи с изношенностью водопровода, сооружений, основных средств, транспортных средств |
| 1.2 |  химические реагенты | тыс.тенге | 23 | 23,00 | 100,00 |
| 1.3 |  запасные части | тыс.тенге | 3546,39 | 4 138,00 | 116,68 |
| 1.4 |  горюче-смазочные материалы | тыс.тенге | 13075,85 | 14 545,00 | 111,24 |
| 1.5 |  электроэнергия | тыс.тенге | 6900 | 6 967,00 | 100,97 |   |
| **2** | **Расходы на оплату труда, всего, в т.ч.** | **тыс.тенге** | **76881,55** | **107707,00** | **140,09** |  |
| 2.1.1 |  заработная плата | тыс.тенге | 69670,64 | 96 711,00 | 138,81 | обязанности временно отсутствующего работника (трудовой отпуск, больничные, отпуск без сохранения зар.платы и тп.) были заменены или временно принят работник с оплатой труда, увеличение объема подачи воды, для бесперебойной подачи питьевой воды работники выходные дни устраняли порывы, проводили ремонтные работы |
| 2.1.2 |  социальный налог | тыс.тенге | 5956,84 | 8 228,00 | 138,13 |
| 2.1.3 |  обязательное социальное медицинское страхование | тыс.тенге | 1254,07 | 2 768,00 | 220,72 |
| **3** | **Амортизация** | **тыс.тенге** | **41462,06** | **148 385,00** | **357,88** | ДАРЕМ утвердил сумму амортизации и инвестпрограмму меньше, чем поданной нами в заявке |
| **4** | **Прочие затраты, всего** | **тыс.тенге** | **3553,00** | **4563,00** | **128,43** |  |
| 4.1 |  дератизационные, дезинфекционные, дезинсекционные работы | тыс.тенге | 553,28 | 553,00 | 99,95 |   |
| 4.2 |  охрана труда и техника безопасности | тыс.тенге | 985,63 | 1 426,00 | 144,68 | увеличение объема подачи воды, подорожание цен на материалы, спец.одежд и обучение пром.безопасности, которая не предусмотрена в утвержденной тарифной смете |
| 4.3 |  коммунальные услуги | тыс.тенге | 139,70 | 185,00 | 132,43 | повышение цен на газ, уголь (112 газ+ 73уголь) |
| 4.4 |  обязательные виды страхования | тыс.тенге | 194,00 | 267,00 | 137,63 | подорожание цен на услуги страхования, увеличение количество транспортных средств, техники по инвест.программе (120,0 работн + 147,0 трансп) |
| 4.5 |  командировочные расходы, выплаты за разъездной характер работы | тыс.тенге | 1351,62 | 1 792,00 | 132,58 | увеличение порывов; ремонтных работ водопровода, сооружений, передаточных устройств |
| 4.6 |  проверка счетчиков, кранов | тыс.тенге | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 4.7 |  техосмотр транспорта | тыс.тенге | 28,78 | 40,00 | 138,99 | подорожание стоимости услуг, увеличение количество транспортных средств, техники по инвест.программе |
| 4.8 |  техобслуживание охранно-пожарной сигнализации, видеонаблюдения | тыс.тенге | 300,00 | 300,00 | 100,00 |   |
| **II** | **Расходы периода, всего** | **тыс.тенге** | **27855,06** | **37982,00** | **136,36** |  |
| **5** | **Общие и административные, всего** | **тыс.тенге** | **27855,06** | **37982,00** | **136,36** |  |
| 5.1 | Заработная плата | тыс.тенге | 17102,65 | 22 763,00 | 133,10 | обязанности временно отсутствующего работника (трудовой отпуск, больничные, отпуск без сохранения зар.платы и тп.) были заменены или временно принят работник с оплатой труда, увеличение объема подачи воды, для бесперебойной подачи питьевой воды работники выходные дни устраняли порывы, проводили ремонтные работы |
| 5.2 | Социальный налог и отчисления | тыс.тенге | 1462,28 | 1 938,00 | 132,53 |
| 5.3 | Обязательное социальное медицинское страхование | тыс.тенге | 307,85 | 670,00 | 217,64 |
| 5.4 | Услуги банка | тыс.тенге | 220 | 284,00 | 129,09 | увеличение объема подачи воды, количества платежных поручений |
| 5.5 | Амортизация | тыс.тенге | 899,24 | 1 610,00 | 179,04 | ДАРЕМ утвердил сумму амортизации и инвестпрограмму меньше, чем поданной нами в заявке |
| 5.6 | Расходы на содержание и обслуживание оргтехники | тыс.тенге | 135,39 | 160,00 | 118,18 | увеличение объема подачи воды, документооборота |
| 5.7 | Обязательные виды страхования | тыс.тенге | 33 | 44,00 | 133,33 | подорожание цен на услуги страхования (работн 28,0 + трансп.ср 16,0) |
| 5.8 | Канцелярские расходы | тыс.тенге | 208,43 | 244,00 | 117,07 | увеличение объема подачи воды, документооборота |
| 5.9 | Налоговые платежи | тыс.тенге | 3651,22 | 3 735,00 | 102,29 |   |
| 5.10 | Командировочные расходы | тыс.тенге | 1643,98 | 2 483,00 | 151,04 | поездка начальника участка в Корею на обучение |
| 5.11 | Расходы на периодическую печать | тыс.тенге | 79 | 81,00 | 102,53 |   |
| 5.12 | Услуги связи | тыс.тенге | 445 | 449,00 | 100,90 |   |
| 5.13 | Расходы на содержание служебного автотранспорта | тыс.тенге | 1276,5 | 2 545,00 | 199,37 | увеличение объема подачи воды, подорожание цен на ГСМ, запасные части (ГСМ 1255,0 +запч 1290,0) |
| 5.14 | Услуги сторонних организаций, сопровождение 1С Бухгалтерия | тыс.тенге | 318,52 | 895,00 | 280,99 | в связи с проведением финансовой, технической экспертизы согласно новому Правилу естеств.монополии и по требованию администратора по выплате субсидии переход на электронный формат учета, которая не предусмотрена в утвержденной тарифной смете (сопровождение 1С 119,0+ фин.техн.экспертиза 175,0+ предоставление лицензии ПО 460,0, нотар.услуги 141,0) |
| 5.15 | Коммунальные услуги | тыс.тенге | 72 | 81,00 | 112,50 | повышение цен на газ |
| **III** | **Всего затрат** | **тыс.тенге** | **176382,46** | **328930,00** | **186,49** |  |
| **IV** | **Прибыль** | **тыс.тенге** | **0** | **-129750,00** |  | факт амортизации больше, чем в утвержденной тарифной смете. При утверждении тарифной сметы ДАРЕМ снизил сумму амортизации; повышение цен матер.затраты, услуги |
| **V** | **Всего доходов** | **тыс.тенге** | **176382,46** | **199180,00** | **112,93** | увеличение спроса на подачу воды |
| **VI** | **Объемы оказываемых услуг** | **тыс.м3** | **225,00** | **254,0828** | **112,93** | увеличение спроса на подачу воды |
| **VII** | **Нормативные технические потери** | **%**  | **11,60** | **5,81** | **50,09** | в связи с введением в эксплуатацию реконструкции водопровода  |
| **VIII** | **Тариф за 1 м3 (без НДС)** | **тенге/ м3** | **783,92** | **783,92** | **0,00** |  Утвержден предельный тариф (№103-ОД от 20.11.2020г.)  |

**4) Информация о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг**

Для добычи подземных вод Предприятие имеет сеть скважин оборудованных насосами для подъема подземных вод, насосную станцию 1,2 и 3 подъемов с установками очистки, обеззараживания и резервуарами чистой воды. После обеззараживания и дезинфекции чистая вода (доведения до ГОСТ 2874-82 «Питьевая вода») насосами подается по магистральным трубопроводам потребителю.

**5) Информация о достижении показателей эффективности деятельности**

Достижение показателей эффективности участка за 2023 год:

1. увеличение объема подачи воды (план 225,0 тыс.куб.м., факт 254,0828 тыс.куб.м) в связи с увеличением спроса на подачу воды
2. снижение потери воды (план 11,60%, факт 5,81 %), с вводом в эксплуатацию реконструкции водопровода, а также благодаря высокой качестве эксплуатационных работ, проводимых Предприятием.
3. бесперебойное обеспечение питьевой водой населения, несмотря на увеличение количества аварий водопровода (факт 2023г – 21 шт.), так как успешная реализация инвестиционных проектов отражается на своевременное устранение аварий, ремонтных работ.

Несмотря на вышеприведенные достижения тариф по Бокейординскому производственному участку убыточный, так как затраты увеличивается в связи с подорожанием стоимости материалов, запасных частей, ГСМ, электроэнергии, услуг, увеличение полевых, командировочных затрат, в связи с увеличением МРП, увеличение заработной платы работникам, в связи с увеличением МЗП, включена амортизация по реконструкции УГВ IV очереди, которая завершилась в июне 2015 года, а также увеличение амортизации за счет переоценки основных средств.

**6) Информация об основных финансово-экономических показателях деятельности**

Бокейординский производственный участок осуществляет свою деятельность за счет доходов, полученных от реализации услуг по подаче воды, субсидии на питьевую воду.

*За 2023 год получено доходов 199180,0 тыс.тенге, в том числе субсидии – 154962,0 тыс.тенге, от реализации воды – 44218,0 тыс.тенге.* В соответствии с Водным Кодексом предприятию из республиканского бюджета субсидируется стоимость услуг по подаче питьевой воды в размерах, определенных правилами субсидирования. За 2023 год предъявлено к получению субсидии на сумму 173557,949 тыс.тенге и получено 173557,949 тыс.тенге с НДС.

Ревизионной комиссией по ЗКО был проведен государственный аудит в «ГКП «Орда» Бокейординского района и в ГКП «Жолаушы» Жанибекского района (потребители Бокейординского ПУ) и по результатам проверки выявлена сумма необоснованно полученной субсидии за 2019, 2021 года в размере 76068,7 тыс.тенге. В ходе аудита, выявлено в объемах реализованной воды по субсидированному тарифу включен объем реализованной воды прочим потребителям и в актах оказанных услуг, подписанных сторонами (Филиал и потребители), и в сводном реестре включен объем реализованной воды прочим потребителям.

Филиал не был уведомлен об этом, так как все документы (договора, счет-фактуры, АВР) подписывались как объем реализованной воды для населения. Филиал не может контролировать и вести раздельный учет воды, так как участок обслуживает только магистральный водопровод.

Но 09 июня 2023 года специализированным межрайонным экономическим судом ЗКО вынесено решение о взыскании с ЗКФ РГП «Казводхоз» в доход государства сумму полученных субсидии в размере 76 068 700 тенге и государственной пошлины в доход государства в размере 2 282 061 тенге.

Постановлением судебной коллегии по гражданским делам Западно-Казахстанского областного суда от 15.08.2023 данное решение суда оставлено в силе, а наша апелляционная жалоба без удовлетворения.

07.09.2023 года Департаментом юстиции ЗКО была удержана сумма в доход государства сумму полученных субсидии в размере 76 068 700 тенге и государственной пошлины в доход государства в размере 2 282 061 тенге.

По участку за 2023 год убыток предприятия составляет -129750,0 тыс.тенге, при доходе 199180,0 тыс, тенге и расход 328930,0 тыс.тенге.

Основной причиной убытка за 2023 год по Бокейординскому ПУ ЗКФ РГП «Казводхоз» является увеличение расходов по статье «Амортизация», так как:

1. при утверждении тарифной сметы Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК сумма по статье «Амортизация» была уменьшена, чем в поданной заявке нами.
2. переоценка основных средств в 2019 году
3. ввод в эксплуатацию реконструкции водопровода IV очереди

**7)**  **Информация об объемах предоставленных регулируемых услуг**

В 2023 году фактически оказано услуг по подаче воды в объеме 254,0828 тыс.куб.м, при плане 225,0 тыс.куб.м. Увеличение объема подачи воды в связи с увеличением спроса на подачу воды.

 **Доходы:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п.п.** | **Наименование статей** | **План** (тыс.тенге) | **Факт**(тыс.тенге) | **Отклонение в %** |
| 1 | Субсидии | 176382,48 | ***154962*** |  |
| 2 | Население по субс.тарифу | ***17699*** |  |
| 3 | По полному тарифу | ***26519*** |  |
|  | **ИТОГО:** | **176382,48** | **199180** | **112,93** |

Основными потребителями являются население двух районов Бокейординского и Жанибекского, а доставку воды непосредственно потребителям автотранспортом и внутрипоселковым водопроводным сетям выполняют следующие юридические лица, с которыми заключены договора.

|  |  |
| --- | --- |
| Подача питьевой воды для населения | 220 254,000 |
| Гайни КХ 660928301248 Утарбаев Ждля населения к/х | 4,000 |
| Жолаушы ГКП 960340000673 | 113 893,000 |
| население п.Бабайсад Аким Урдинского а/о для насел | 1 134,000 |
| население пЖарменке, Мамбет Аппарат акима Сайх с/о | 176,000 |
| Орда ГКП | 105 032,000 |
| Самал КХ Куанышкалиев Р. для населения к/х | 15,000 |
| Подача питьевой воды для юридических и прочих потребителей | 33 828,800 |
| BARS NRG ТОО | 297,400 |
| Аппарат Акима Б/Орд района ГУ 0202400050070 | 27,400 |
| Гайни КХ 660928301248 Утарбаев Ждля населения к/х | 113,000 |
| Жолаушы ГКП 960340000673 | 18 261,000 |
| Орда ГКП | 14 969,000 |
| Самал КХ Куанышкалиев Р. для населения к/х | 161,000 |
| Всего | 254082,8 |

**8) Информация о проводимой работе с потребителями**

По состоянию на 01.01.2024 г. предприятие обеспечивает 10 населенных пунктов, при котором общая численность населения составляет 15358 человек. Общая протяженность водопровода составляет 201,777 км, из них действующий 183,17 км.

За 2023 год добыто воды 269,758 тыс. куб.м., из них подано воды потребителям 254,0828 тыс.куб.м, потеря 15,6752 тыс.куб.м. Со всеми потребителями питьевой воды составлены договора, установлены счетчики, показания счетчиков проверяется ежемесячно, которое подтверждается актами оказания услуг и актами сверок.

**9) Информация о перспективах деятельности (планы развития), в том числе изменение тарифа на услуги**

Регулирование затрат, включаемых в тариф осуществляется уполномоченным органом (Департаментом агентства РК по регулированию естественных монополий ЗКО) в соответствии с особым порядком формирования затрат, путем ограничения видов затрат включаемых в тариф.

С 01.01.2023 года по 31.12.2023 года действовал предельный тариф, утвержденный Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по ЗКО №103- ОД от 20.11.2020 года в размере **783,92** **тенге** (без НДС).

**И.о.директора Р.Хусаинов**

Исп.Б.Файзуллина

Тел. 8114021455