«Қазсушар» РМК-ның Атырау филалының магистралды су құбырлары бойынша 2017-2021 жылдарға арналған Инвестициялық бағдарламаның 2021 жылы орындалуына

ТҮСІНДІРМЕ ЖАЗБА

«Қазсушар» РМК-ның Атырау филиалы бойынша 2017-2021 жылдарға арналған Инвестициялық бағдарлама №99-НҚ 2016 жылғы 29-шы шілдедегі  ҚР ҰЭМ-нің Табиғи монополияларды реттеу, бәсекелестікті және тұтынушылар құқықтарын қорғау комитетінің Атырау облысы бойынша департаменті мен ҚР АШМ-нің Су ресурстары комитетінің бірлескен бұйрығымен бекітілді.

2021 жылғы Инвестициялық бағдарламаға түзету енгізіліп, ҚР ҰЭМ-нің Табиғи монополияларды реттеу, комитетінің Атырау облысы бойынша департаменті мен ҚР ҚР ТР және ЭГМ-нің Су ресурстары комитетінің бірлескен 21.10.2021 жылғы №170-НҚ бірлескен бұйрығымен бекітілді.

Инвестициялық бағдарламаның негізгі мақсаты - «Қазсушар» РМК-ның Атырау филиалының сумен қамтамасыз ету нысандарын модернизациялау.

Бағдарлама төмендегі шараларды қамтиды:

- Полиэтилен құбырларын дәнкерлеу аппаратын (1 дана) сатып алу, бағасы – 4 152,05 мың теңге;

– ЭО-2621 экскаваторторын (1 дана) сатып алу, бағасы – 15 705,36 мың теңге.

Инвестициялық бағдарламаның орындалуы төмендегідей нәтиже береді деп күтілуде:

1.Технологиялық:

Бағдарлама жобасы бойынша су құбырларын қалыпты жағдайда жұмыс жасау үшін су беру торабтарын мезгілінде жөндеу-қалпына келтіру. Су пайдаланушыларға және т.б. ауыз-су беру қондырғыларының технологиялық көрсеткіштерін жақсарту.

2. Әлеуметтік:

Ауыл тұрғындарын тұрақты сапалы ауыз сумен қамту арқылы әлеуметтік мәселесін жақсарту.

3. Экономикалық:

Су пайдаланушыларға тұрақты су сапасын арттыру.

Инвестициялық бағдарлама нәтижесінде кәсіпорынның су беру қондырғыларының кідіріссіз тұрақты жұмыс жасау  қабілеті артады.

2021 жылы Инвестициялық бағдарлама жұмыс-шаралары нәтижесінде кәсіпорынның амортизациялық қор есебінен бағдарламаның төмендегі шарттары орындалды:

| Р/с | Іс-шаралар | Құны | Атқарған мекеме атауы және атқарған уақыты немесе орындалысына түсіндірме |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полиэтилен құбырларын дәнкерлеу аппаратын (1 дана) сатып алу | 2 499,00 мың теңге | Тауар әкелуші "EXPO ENERGY" ЖШС нің 03.11.2021 жылғы №221/2021 келісім шарты бойынша Мемлекеттік стаып алу порталының хаттама шешімімен сатып алынды |
| 2 | ЭО-2626 экскаваторторын (1 дана) сатып алу | 14 820,00 мың теңге | Тауар әкелуші " Спецтех-ПВ " ЖШС нің 15.12.2021 жылғы №260/2021 келісім шарты бойынша Мемлекеттік стаып алу порталының хаттама шешімімен сатып алынды |

Қортынды: 2021 жылы «Қазсушар» РМК-ның Атырау филиалының магистралды құбырларымен су жеткізу қызметі бойынша инвестициялық бағдарламаның барлық көрсеткіштеріне қол жеткізілді.

«Қазсушар» РМК

Атырау филиалының директоры                                        А. Рысжанов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о ходе исполнения Инвестиционной программы на 2017-2021 годы по магистральному водопроводу

Атырауского филиала РГП «Казводхоз» на 2021 г.

Инвестиционная программа, предусмотренная на 2017-2021гг., Атырауского филиала РГП «Казводхоз» утверждена совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК по Атырауской области и Комитета по водным ресурсам МСХ РК за №35-ОД от 20.09.2016 года.

В 2021 году Инвестиционная программа переутверждена с корректировкой совместным приказом ДКРЕМ по Атырауской области и Комитета по водным ресурсам МЭГиПР РК №170-ОД от 21.10.2021 года.

Цель Инвестиционной программы:

Модернизация объектов водоснабжения Атырауского филиала РГП «Казводхоз».

Программа направлена на модернизацию объектов система водоснабжения и реализации стратегии комплексного эффективного использование энергетических ресурсов, улучшение качества представляемых услуг. Программа позволит повысить надежность работы системы водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями.

В частности программа включает следующие работы:

- Приобретение Сварочного аппарата для сварки полиэтиленовых труб (1 ед.)  – 4 152,05 тыс.тенге;

- Приобретение Экскаватора ЭО-2621 (1 ед.)  – 15 705,36 тыс.тенге.

Реализация мероприятий Инвестиционной программы предполагает достижение следующих результатов:

1. Технологических:

Осуществление ремонтно-восстановительных работы водопроводных систем. Достижение технологических показателей по развитию системы водоснабжения улучшить стабильность услуги водопользователям.

2. Социальных:

Повышение качества питьевой воды, условии проживание в сельского населения.

3. Экономических:

Обеспечение растущей потребности водо потребителей достижением планового объема подачи воды.

В результате реализации инвестиционных проектов, намеченных программой, ожидается повышение устойчивости работы предприятия.

Результат исполнения инвестиционных программ за счет амортизационного отчислений собственного средства за 2019г.

| № п/п | Наименование мероприятий | Сумма | Пояснение к выполнению |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение Сварочный аппарат для сварки полиэтиленовых труб (1 ед.) | 2 499,00 тыс.тенге; | Проиобретено, согласно протокольного решения портала Гос.закупи, и договора №221/2021 поставщика ТОО "EXPO ENERGY" от 03.11.2021г. |
| 2 | Приобретение Экскаватор ЭО-2626 (1 ед.) | 14 820,00 тыс.тенге. | Проиобретено, согласно протокольного решения портала Гос.закупи, и договора № 260/2021 поставщика ТОО "Спецтех-ПВ" от 15.12.2021г. |

Заключение: 2021 году по исполнению инвестиционной программы по услугам подаче воды по магистральному водопроводу Атырауского филиала РГП «Казводхоз» достигнуты все показатели.

Директор Атырауского филиала                                       А. Рысжанов

РГП «Казводхоз»