**ИНФОРМАЦИЯ**

**по исполнению инвестиционной программы за 2021 год**

**на услуги по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружении Астанинского, Селетинского, Преображенского и Чаглинского гидроузлов**

**за 4 квартал 2021 года**

Инвестиционная программа субъекта естественной монополии - Акмолинский филиал РГП «Казводхоз», разработана в 2020 году на период с 2021 года по 2025 годы включительно, и утверждена совместным приказом Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 11 декабря 2020 года № 196-Н и Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Акмолинской области от 07 сентября 2020 года № 118-ОД.

Инвестиционная программа предприятия на 2021 год с учетом изменений, внесенных в соответствии с совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Акмолинской области от 02 августа 2021 года № 117-ОД и Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 20 августа 2021 года № 139-Н.

Целью инвестиционной программы является реализация комплекса технических мероприятий по поддержанию объектов системы по регулируемой услуге в технически исправном состоянии, направленных на достижение восстановления и поддержки основных средств, с использованием амортизационных отчислений, утвержденных в тарифной смете по регулированию стока без привлечения займа.

Реализация Инвестиционной программы позволяет обеспечить обновление основных средств, оптимизировать трудозатраты, повысить безопасность труда, повысить надежность эксплуатируемого оборудования, задействованного при оказании регулируемых услуг, улучшить качество предоставляемых регулируемых услуг.

Инвестиционная программа на реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение производственных объектов предприятия на 2021 год утверждена на сумму – **12 482,78** тыс. тенге.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятий** | **Ед. изм** | **Кол-во** | **Сумма, тыс.тенге** |
| 1. | Системы оповещения населения, находящегося в зоне угрозы подтопления ГТС Астанинского (Вячеславского) водохранилища (населенные пункты ниже по течению), и систему контроля уровня воды (СКУВ) 1-этап | шт. | 1 | 10 989,37 |
| 2. | Капитальный ремонт железобетонных конструкций быстротока 1 этап (Чаглинский гидроузел) | шт. | 1 | 1 493,41 |
|  | **Итого:** |  |  | **12 482,78** |

Источники финансирования инвестиционной программы

Потенциальными источниками финансирования капитальных вложений в развитие предприятия могут выступать:

• прибыль от реализации продукции;

• амортизационные отчисления;

• средства, накопленные предприятием к началу инвестиционного периода;

• дебиторская задолженность потребителей;

• инвестиционные кредиты банков;

• ассигнования республиканского и местного бюджетов;

• средства внебюджетных фондов;

• средства предприятий (сторонних инвесторов), заинтересованных в улучшении деятельности компании;

• свободные средства частных лиц, привлекаемые путем продажи акций и других ценных бумаг компании.

Источником финансирования Инвестиционной программы за 2021 год были использованы собственные средства предприятия, сформированные за счет амортизационных отчислений.

Для реализации инвестиционной программы за 2021 год бюджетные средства не поступали.

1. **Система оповещения населения, находящегося в зоне угрозы подтопления ГТС Астанинского (Вячеславского) водохранилища (населенные пункты ниже по течению), и систему контроля уровня воды (СКУВ) 1-этап.**

Акмолинским филиалом РГП «Казводхоз» проведены государственные закупки «Системы оповещения населения, находящегося в зоне угрозы подтопления ГТС Астанинского (Вячеславского) водохранилища (населенные пункты ниже по течению), и систему контроля уровня воды (СКУВ) 1-этап».

В результате чего заключен договор с ТОО «Маяк-Broadcast» от 21.10.2021 года №186 на сумму 9 470 тыс.тенге, без НДС.

По итогам проведенных государственных закупок по данному мероприятию инвестиционной программы образовалась экономия в размере 1 519,37 тыс.тенге, без НДС.

Согласно пп.3) п.1 ст.26 главы 4 Закона РК «О естественных монополиях» было принято решение об использовании образовавшейся экономии для выплаты премии оперативному персоналу предприятия по итогам 2021 года.

Таким образом, по мероприятию «Системы оповещения населения, находящегося в зоне угрозы подтопления ГТС Астанинского (Вячеславского) водохранилища (населенные пункты ниже по течению), и систему контроля уровня воды (СКУВ) 1-этап» исполнение инвестиционной программы составило 100%.

На все приобретенные мероприятия имеются договоры и счета-фактуры, акты выполненных работ, акты приема-передачи товара, накладные на отпуск запасов на сторону и другие документы, подтверждающие исполнение мероприятий инвестиционной программы.

1. **Капитальный ремонт железобетонных конструкций быстротока 1 этап (Чаглинский гидроузел).**

Акмолинским филиалом РГП «Казводхоз» проведены государственных закупки услуг по «Капитальному ремонту железобетонных конструкций быстротока 1 этап (по Чаглинскому гидроузлу).

В результате чего заключен договор с ТОО «Луч 2050» от 02.08.2021 года №136 на сумму 1 390,0 тыс.тенге, без НДС.

По итогам проведенных государственных закупок по данному мероприятию инвестиционной программы образовалась экономия в размере 103,41 тыс.тенге (без НДС).

Согласно пп.3) п.1 ст.26 главы 4 Закона РК «О естественных монополиях» было принято решение об использовании образовавшейся экономии для закупа Компрессора поршневого ALTEKO ACD 50/400.2/400 k/мин/8 бар в количестве 1 штука на сумму 98,21 тыс.тенге, без НДС с ТОО «ТССП Казахстан» договор от 29.09.2021 года №168.

Таким образом, по мероприятию «Капитальный ремонт железобетонных конструкций быстротока 1 этап (Чаглинский гидроузел)» исполнение инвестиционной программы составило 100%.

На все приобретенные мероприятия имеются договоры и счета-фактуры, акты выполненных работ, акты приема-передачи товара, накладные на отпуск запасов на сторону и другие документы, подтверждающие исполнение мероприятий инвестиционной программы.