ИНФОРМАЦИЯ

о реализации Инвестиционной программы Атырауского филиала

РГП «Казводхоз» за 2017-2021 годы

Инвестиционная программа – Атырауского филиала РГП «Казводхоз» Утвержден совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и Защите конкуренции Министерства национальной экономики Республика Казахстана по Атырауской области от 29.07.2016 года №99-ОД и Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан от 24.08.2016 года №121.

Наименование Инвестиционной программы:

Модернизация объектов водоснабжения Атырауского филиала РГП «Казводхоз».

Общий объем финансовых потребностей за период реализации инвестиционной программы - 175 651,82 тыс.тенге.

В том числе: на 2017 года объем финансовых потребности для реализации программы 40 581,91 тыс.тенге.

Программа направлена на модернизацию объектов система водоснабжения и реализации стратегии комплексного эффективного использование энергетических ресурсов, улучшение качества представляемых услуг. Программа позволит повысит надежность работы системы водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями.

Совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и Защите конкуренции по Атырауской области и Комитета по водным ресурсам №35-ОД от 20.09.2017 года переутверждено корректировка Инвестиционной программы на 2017 год.

В частности программа включает следующие работы:

По каналам:

- Капитальный ремонт насосного станция НАПЭ-1,1 (один шт.),  на сумму – 8 800,00 тыс.тенге

- Приобретение насосного агрегата 2Д-3200-2С эл.двигателем 160 Квт (один шт.),  на сумму – 4 500,0 тыс.тенге.

- Приобретение электродвигателей 5АМН3156,160 квт, 975об/мин М280- 16, 160 квт, 985 об/мин (один шт), на сумму – 1 554,50 тыс.тенге.

- Приобретение Трансформатора (КТП) 1000/10-0,4 Кв (один компл.), на сумму –  3 611,61 тыс.тенге.

II. По ГВ «Миялы-Жангельдино-Жаскайрат»:

- Ремонт узла насосной станции «Миялы», на сумму – 6 077,89 тыс.тенге.

III. По ГВ  «Индер-Миялы»:

- Ремонт узла насосной станции «Тайсойган» на сумму – 7 778,89 тыс.тенге.

IV. по Кояндинскому групповому водопроводу:

- Приобретение  Экскаватора ЭО-2621 (один ед.),  – 8 260,0 тыс.тенге.

Реализация мероприятий Инвестиционный программы предполагает достижение следующих результатов:

1. Технологических:

Капитальный ремонт насосного станция НАПЭ-1,1, приобретение насосного агрегата и электродвигателей приведет к стабильной работе насосных станции и ООС. Достижение безаварийного водоснабжения потребителей. Достижению технологических показателей по развитию системы водоснабжения.

2. Социальных:

Повышение качества условий проживание сельского населения и функционирования крестьянских хозяйств.

3. Экономических:

Обеспечение растущей потребности в до потребителей достижением планового объема подачи воды.

В результате реализации инвестиционных проектов, намеченных программой, ожидается повышение устойчивости работы предприятия и надежности водоснабжение сельхоз потребителей.

Оценка экономической эффективности инвестиционных вложений:

| № п/п | Наименование мероприятий | Сумма | Наименование поставщиков и подрядных организации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение насосного агрегата 2Д-3200-2С эл.двигателем 160 Квт - 1шт | 3 000,00 тыс.тенге | ТОО «Valve Trade» 28.04.2017 г. |
| 2 | Приобретение Трансформатора (КТП) 1000/10-0,4 Кв – 1 комп. | 2 745,00 тыс.тенге | ТОО «Ай Сервис Транс» 03.05.2017 г. |
| 3 | Приобретение Экскаватор ЭО-2621- 1 ед. | 8 122,40 тыс.тенге | ТОО «Спецтех-ПВ» 14.04.2017 г. |
| 4 | Капитальный ремонт насосного станция НАПЭ-1,1 | 8 800,00 тыс.тенге | ТОО «Кемежөндеуші» 01.11.2017 г., 14.11.2017 г. |
| 5 | Приобретение электродвигателей 5НМН 156 (160 кВт 975 об/мин), М280-1,6 (160кВт 985 об/мин) - 1шт. | 1 179,00 тыс.тенге | ИП «Мусина А.К.» 30.06.2017 г. |
| 6 | Ремонт узла насосной станции «Миялы» | 6 077,89 тыс.тенге | ТОО «Бай-Танат» 11.08-31.08.2017 г. |
| 7 | Ремонт узла насосной станции «Тайсойган» | 7 778,89 тыс.тенге | ТОО «Бай-Танат» 18.09-29.09.2017 г. |

Директор Атырауского филиала                                       А.Рысжанов

РГП «Казводхоз»