ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о ходе исполнения Инвестиционной программы на 2017-2021 годы Атырауского филиала РГП «Казводхоз» по состоянию 1 декабря 2018 г.

Инвестиционная программа, предусмотренная на  2017-2021гг., Атырауского филиала РГП «Казводхоз» утверждена совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК по Атырауской области и Комитета по водным ресурсам МСХ РК за №99-ОД от 29.07.2016 года.

В 2017 году Инвестиционная программа переутверждена с корректировкой совместным приказом ДКРЕМЗК и ПП по Атырауской области и Комитета по водным ресурсам МСХ РК №35-ОД от 20.09.2017 года.

Цель Инвестиционной программы:

Модернизация объектов водоснабжения Атырауского филиала РГП «Казводхоз».

Общий объем финансовых потребностей за период реализации инвестиционной программы - 175 651,82 тыс.тенге.

В том числе: для реализации программы на 2018 год предусмотрено 29 381,98 тыс.тенге.

Программа направлена на модернизацию объектов система водоснабжения и реализации стратегии комплексного эффективного использование энергетических ресурсов, улучшение качества представляемых услуг. Программа позволит повысить надежность работы системы водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями.

В частности программа включает следующие работы:

I.  По каналам:

- Ремонтно-восстановительные работы оросительно-обводнительных систем  на сумму 6 690,76 тыс.тенге

- Приобретение Трансформатора (КТП) 1000/10-0,4 кВ (один компл.) на –  3 611,61 тыс.тенге.

- Приобретение Трансформатора (КТП) 630/10-0,4 кВ (один компл.) –  2 523,21 тыс.тенге.

II. По ГВ «Миялы-Жангельдино-Жаскайрат»:

- Ремонт узел насосной станции «Жангельдино» на сумму 2 547,31 тыс.тенге.

III. По ГВ  «Индер-Миялы»:

- Ремонт здания насосной станции «Тайсойган» – 12 409,09 тыс.тенге.

IV. по Кояндинскому групповому водопроводу:

- Приобретение сварочного аппарата для сварки полиэтиленовых труб (один ед.)  – 1 600 тыс.тенге.

Реализация мероприятий Инвестиционной программы предполагает достижение следующих результатов:

1. Технологических:

Осуществление ремонтно-восстановительных работы оросительно-обводнительных систем приводить стабильной работе каналов. Достижение технологических показателей по развитию системы водоснабжения улучшить  стабильность услуги сельхозтаворопроизводителям и водопользователям.

2. Социальных:

Повышение качества условий проживание сельского населения и функционирования крестьянских хозяйств.

3. Экономических:

Обеспечение растущей потребности в до потребителей достижением планового объема подачи воды.

В результате реализации инвестиционных проектов, намеченных программой, ожидается повышение устойчивости работы предприятия.

Результат исполнения инвестиционных программ за счет амортизационного отчисления (собственного средства) на 01.06.2018г.

| № п/п | Наименование мероприятий | Сумма | Наименование поставщика и пояснение к выполнению |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонтно-восстановительные работы оросительно-обводнительных систем |  | Не осуществлено данное мероприятие по каналу, в связи с отменой принятой Инвест. программы на 2017-2021гг Атырауского филиала по причине, что утвержден с 1.08.2018 года единый тариф по подаче воды каналами. |
| 2 | Приобретение Трансформатора (КТП) 630/10-0,4 Кв – 1 комп | 2 095,000 тыс.тенге | Осуществлено приобретение по низким ценам гос.закупки, соглано договора с ТОО «Ай Сервис Транс» №101/2018 от 22.06.2018г. и Акта прием-передачи товара №180111/00/1 от 11.07.2018г. |
| 3 | Приобретение Трансформатора (КТП) 1000/10-0,4 Кв – 1 комп. | 2 995,0 тыс.тенге | Осуществлено приобретение по низким ценам гос.закупки, соглано договора с ТОО «Ай Сервис Транс» №44/2018 от 23.02.2018г. и Акта прием-передачи товара №180052/00/1 от 23.04.2018г. |
| 4 | Ремонт узел насосной станции «Жангельдино» | 2 295,579 тыс.тенге | Произведен ремонт по низким ценам гос.закупки, соглано договора с ТОО Темиржолжылу-Атырау» №104/2018 от 16.07.2018г. и Акта приемки- передачи работы №593 от 28.08.2018г. |
| 5 | Ремонт здания насосной станции «Тайсойган» | 11 044,090 тыс.тенге | Произведен ремонт по низким ценам гос.закупки, соглано договора с ТОО Темиржолжылу-Атырау» №103/2018 от 09.07.2018г. и Акта приемки- передачи работы №594 от 28.08.2018г. и №677 от 27.09.2018г. |
| 6 | Приобретение сварочного аппарата для сварки полиэтиленовых труб (1шт.). | 849,000 тыс.тенге | Осуществлено приобретение по низким ценам гос.закупки, соглано договора с ТОО «Liberty Inc.» №82/2018 от 04.05.2018г. и Акта прием-передачи товара №180092/00/1 от 28.06.2018г. |

Директор Атырауского филиала                                       А.Рысжанов

РГП «Казводхоз»