ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о ходе исполнения Инвестиционной программы на 2017-2021 годы по магистральному водопроводу

Атырауского филиала РГП «Казводхоз» за 2019 г.

Инвестиционная программа, предусмотренная на 2017-2021гг., Атырауского филиала РГП «Казводхоз», утверждена совместным приказом №99-ОД от 29.07.2016 года Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК по Атырауской области и Комитета по водным ресурсам МСХ РК.

В 2018 году Инвестиционная программа переутверждена с корректировкой совместным Приказом №103-ОД от 15.08.2018г. ДКРЕМЗКиПП по Атырауской области и Комитета по водным ресурсам МСХ РК

Цель Инвестиционной программы:

Модернизация объектов водоснабжения Атырауского филиала РГП «Казводхоз».

Программа направлена на модернизацию объектов система водоснабжения и реализации стратегии комплексного эффективного использование энергетических ресурсов, улучшение качества представляемых услуг. Программа позволит повысить надежность работы системы водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями.

В частности программа включает следующие работы:

II. По ГВ «Миялы-Жангельдино-Жаскайрат»:

- Ремонт узел насосной станции «Жаскайрат» на сумму – 2 742,66 тыс.тенге.

II. По ГВ  «Индер-Миялы»:

- Ремонт узел насосной станции «Коныстану» – 8 681,29 тыс.тенге.

III. по Кояндинскому групповому водопроводу:

- Приобретение УАЗ фермерский (1 ед.) – 3 008 93 тыс.тенге.

Реализация мероприятий Инвестиционной программы предполагает достижение следующих результатов:

1. Технологических:

Осуществление ремонтно-восстановительных работы водопроводных систем. Достижение технологических показателей по развитию системы водоснабжения улучшить стабильность услуги  водопользователям.

2. Социальных:

Повышение качества условий проживание в социальном аспекте сельского населения.

3. Экономических:

Обеспечение растущей потребности в до потребителей достижением планового объема подачи воды.

В результате реализации инвестиционных проектов, намеченных программой, ожидается повышение устойчивости работы предприятия.

Результаты исполнения инвестиционных программ

Атырауского филиала РГП «Казводхоз» за счет амортизации за 2019г.

| № п/п | Наименование мероприятий | Сумма | Наименование поставщика и пояснение к выполнению |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт узла насосной станции «Жаскайрат» | 2 379,85 тыс.тенге | Отколонения связано с инфляцией цен и из-за низкой стоимости оборудований, мероприятий инвест. программы в 2019 году по порталу гос.закупки триждо не состоялся конкурс. До конца текущего года приобретено часть оборудовании и материалыи установено на сумму 1846,52 тыс.тенге. В 1 квартале 2020г. уличное освещения насосной станции "Жаскайрат" |
| 2 | Ремонт зданий насосной станции «Коныстану» | 5 329,78 тыс.тенге | Отколонения связано с инфляцией цен и из-за низкой стоимости оборудований, мероприятий инвест. программы в 2019 году по порталу гос.закупки триждо не состоялся конкурс. До конца текущего года приобретено часть оборудовании и материалыи установено на сумму 8 681,29 тыс.тенге. В 1 квартале 2020г приобретено водонапорная башня и установлено трансформаторная подстанция насосной станции "Коныстану" |
| 3 | Приобретение УАЗ фермерский (1 ед.) | 4 796,00 тыс.тенге | Отколонения связано с инфляцией цен и из-за низкой стоимости автомобиля мероприятий инвест.программ, по договру гос.закупки от 12.07.2019г. №117/2019 ТОО "ХимСинтезМунай" от 12.07.2019г. приобретеноа/м УАЗ на сумму 4 796 тыс.тенге, в том числе 1 787,07 тыс тенге за счет собствненных средств амортизационных накоплений. |
|  | Итого | 12 505,63 тыс.тенге |  |

Директор Атырауского филиала                                       А. Рысжанов

РГП «Казводхоз»